基于 RTSP 边缘视频源的离线人脸识别与考勤控制台

与 RK3568 实时音视频边缘分析网关联动的完整升级与实施方案

适用读者：具备 C/C++、Qt、OpenCV 基础，计划投递嵌入式软件、音视频、边缘 AI 或 Linux 应用开发岗位的学习者。

重要说明：本方案将“已完成基线”“待实现功能”和“远期规划”严格分开。简历、答辩和演示中只能把有代码、日志、测试或视频证据的功能写成已实现成果；未完成内容只能写为设计或下一阶段计划。

# 目录与阅读方式

1. 项目最终定位与方向评估

2. 为什么不能做成第二个音视频网关

3. 系统边界、联动关系与项目命名

4. 产品目标、非目标与核心场景

5. 总体架构与模块职责

6. 视频源、RTSP 接入与断流恢复

7. 人脸注册、识别决策与考勤状态机

8. SQLite 数据模型、事务与隐私边界

9. 线程、队列、指标与错误处理

10. 分阶段实施路线与验收标准

11. 测试、演示、性能证据与仓库规范

12. 简历表达、面试追问与最终价值判断

13. 风险、成本控制与下一步执行清单

# 1. 项目最终定位与方向评估

本项目不是把旧的 Qt 人脸识别程序简单换一个界面、换一个 Qt 版本，也不是在 RK3568 上复制一套采集、编码和推流逻辑。它最终定位为“身份识别与业务控制面”：从边缘视频源中稳定获得画面，将人脸特征匹配转化为可追溯、可去重、可查询的考勤事件。

与之对应，RK3568 实时音视频边缘分析网关承担“媒体数据面”：它处理摄像头、麦克风、V4L2、ALSA、视频时间戳、编解码、RTSP、端侧推理和故障恢复。两个项目通过 RTSP 视频流和可选状态接口联动，但各自只负责自己所在层次的问题。

| 项目 | 最终定位 | 主要证明能力 | 不应重复承担的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| RK3568 实时音视频边缘分析网关 | 边缘媒体数据面 | V4L2/ALSA、PTS、有界队列、RKNN/RGA、MPP/FFmpeg、MP4/RTSP、systemd 与恢复 | 考勤业务规则、人员资料、报表与桌面管理 |
| 离线人脸识别与考勤控制台 | 身份与业务控制面 | RTSP 消费、Qt/C++ 多线程、识别决策、SQLite 事务、事件幂等、报表与审计 | V4L2 采集、AAC/H.264 编码、RTSP 服务端、MPP 推流 |

方向判断：采用该分层后，第二项目的潜在含金量明显高于原始“Qt 人脸考勤系统”。它既能和音视频主项目形成真实的接口关系，又能展示不同的工程能力。前提是主项目和第二项目分别有独立仓库、README、测试证据和演示重点，不能把同一段工作拆成两段重复写入简历。

## 1.1 含金量的真实分级

| 形态 | 估计价值 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 原始 Qt + OpenCV + 人脸 SDK + SQLite | 中低 | 功能完整但接近课程项目，第三方 SDK 调用占比高，工程可靠性证据不足。 |
| 重复迁移到 RK3568 并再做采集/推流 | 中等 | 技术栈更多，但与音视频网关高度同质化，容易被视为一个项目拆成两个。 |
| 网关 + RTSP 考勤控制台的分层联动 | 中高至较高 | 可同时证明媒体链路、边缘视频接入、身份决策、数据一致性和桌面端交付能力。 |

任何分级都不是由项目标题决定，而是由证据决定。能够提供构建脚本、运行日志、故障恢复录像、指标表、数据库样例和设计说明，项目的可信度会显著提高；只展示一张识别成功截图，哪怕标题很长，含金量也不会高。

# 2. 为什么不能做成第二个音视频网关

RK3568 网关手册已经覆盖了视频采集、音频采集、时间戳、队列、RKNN/RGA、MPP/FFmpeg、MP4、RTSP、监控和 systemd 恢复。若人脸考勤项目再次实现同一套内容，两个项目会在设备层、媒体层、AI 层和运维层同时重叠。

| 重叠层次 | 网关项目已承担 | 第二项目正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 设备层 | V4L2、UVC 摄像头、ALSA、USB 设备枚举 | 仅把本地摄像头视为开发输入；生产联动消费 RTSP。 |
| 媒体层 | H.264/AAC、MPP、FFmpeg、MP4 与 RTSP 推流 | 只负责拉取、解码和显示 RTSP 视频，不建立推流服务端。 |
| AI 层 | 可运行 RKNN 目标检测与叠加 | 聚焦人脸身份匹配的决策逻辑和结果审计，不堆叠第二套通用视觉管线。 |
| 可靠性层 | systemd、设备恢复、网络重连、长稳监控 | 实现客户端视频源状态和重连，不复制板端守护与硬件恢复。 |

因此，第二项目的关键问题应当从“如何把视频编码推到网络上”切换为“如何从可能断开的网络视频中得到可靠的身份事件”。前者是音视频工程问题，后者是视频接入、C++ 应用架构、数据一致性和业务决策问题。

# 3. 系统边界、联动关系与项目命名

建议保持两个独立项目。网关可以在 RK3568 上运行，考勤控制台运行在 Windows PC 上；未来控制台也可移植到 Linux，但这不是第一阶段目标。二者不共享数据库，不相互依赖私有源码，只通过公开、简单的接口协作。

USB 摄像头 / 麦克风

│

▼

RK3568 音视频边缘网关 ── RTSP(H.264 视频流) ──► 人脸识别与考勤控制台

│                                              │

└── /status（可选状态接口） ────────────────────┤

▼

人脸匹配 → 决策状态机 → SQLite 事件账本 / CSV

项目名称应使用“基于 RTSP 边缘视频源的离线人脸识别与考勤控制台”。不要以“Qt 人脸识别系统”为正式名称，因为 Qt 只是界面和应用框架；也不要在名称中堆砌 RK3568、FFmpeg、YOLO、OpenCV 等不属于该项目核心职责的技术词。

最小联动接口只有一个 RTSP 地址，例如 rtsp://<rk3568-ip>:8554/live。网关端负责保证地址可播放；控制台负责连接、读取、解码、预览、识别和事件落库。第二阶段可增加只读状态接口，向控制台暴露网关在线状态、采集帧率、编码帧率、最近错误和当前流地址。

# 4. 产品目标、非目标与核心场景

## 4.1 第一版目标

支持本地 USB 摄像头、RTSP 视频流和本地视频文件三种输入方式。

支持人员注册、人员启停用、人脸模板保存和现场抓拍留证。

支持人脸检测、特征匹配、阈值判断、连续帧确认和未知人员提示。

支持签到、签退、重复事件冷却、当日状态查询和 CSV 导出。

支持视频源断流、自动重连、错误日志、运行指标和数据库事务。

支持使用 RK3568 网关 RTSP 流完成端到端演示。

## 4.2 明确非目标

第一版不实现可靠活体检测，不应宣传为高安全门禁或防照片攻击系统。

第一版不实现复杂排班、节假日、审批流、云端 SaaS、多组织权限或多机集群。

第一版不在控制台中重复实现 H.264/AAC 编码、MP4 封装、RTSP 推流与 MPP。

第一版不保证多人密集场景下的精确全员考勤；检测到多人时优先提示单人站位。

第一版不提交真实人员照片、人脸模板或考勤数据库到公开仓库。

这些非目标并不是能力不足，而是有意识的范围控制。对求职项目而言，一个边界清楚、可稳定演示的单人离线考勤控制台，远胜于一个写着多路摄像头、云端同步、活体检测，却无法证明任何一项的“大而全系统”。

# 5. 总体架构与模块职责

工程应从当前 Qt Widgets 基线逐步模块化。UI、视频输入、识别、决策、数据库和指标不能继续混在窗口类中。模块化的目的不是形式化重构，而是让每一部分都能独立测试、替换和解释。

app/        程序入口、依赖装配、全局配置

media/      LocalCameraSource / RtspSource / VideoFileSource / SourceManager

vision/     检测、特征提取、匹配、跟踪、识别流水线

domain/     人员、考勤事件、连续确认、状态机、业务规则

storage/    SQLite、迁移、Repository、事务、快照索引

monitor/    指标、健康状态、事件日志

ui/         预览、注册、查询、视频源配置、指标面板

tests/      规则引擎、去重、时间边界、文件源回归测试

| 模块 | 输入 | 输出 | 职责边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| media | 设备号、RTSP URL、视频文件 | VideoFrame、连接状态 | 只负责得到最新视频帧和管理连接，不做业务判断。 |
| vision | VideoFrame、人脸模板 | 识别候选结果 | 只回答“谁最像、分数多少”，不直接写数据库。 |
| domain | 识别候选、人员状态、当前日期 | 考勤事件或拒绝原因 | 负责阈值、连续确认、冷却、签到签退状态机。 |
| storage | 人员、模板、事件、快照 | 事务结果 | 负责持久化、迁移、唯一性和审计。 |
| monitor | 帧率、耗时、错误、重连 | 指标和日志 | 让运行状态可见、可诊断。 |
| ui | 用户操作、状态信号 | 配置命令、界面渲染 | 不执行阻塞 I/O 或重计算。 |

# 6. 视频源、RTSP 接入与断流恢复

视频源是两个项目联动的最小切入点。应定义统一的 IVideoSource 接口，使本地摄像头、RTSP 和视频文件都可产生同一种 VideoFrame。这样既能在没有硬件时用视频文件做测试，也能在摄像头插在 RK3568 上时直接消费板端的 RTSP 流。

struct VideoFrame {

uint64_t sequence;

int64_t receive_time_ms;

QString source_id;

cv::Mat image;

};

class IVideoSource {

public:

virtual bool start() = 0;

virtual void stop() = 0;

virtual SourceState state() const = 0;

};

## 6.1 视频源状态机

IDLE → CONNECTING → STREAMING

│

├── 读取超时 / 解码失败 → RECONNECT_WAIT → CONNECTING

│

└── 重试超过上限 → DEGRADED（等待用户操作或后台探测）

界面不能把 RTSP 断流显示成“识别失败”。识别不到人说明视频仍在输入但画面中没有满足条件的人脸；视频源断流说明输入链路不可用。这两类情况应有不同颜色、不同日志和不同业务处理。断流期间不产生考勤事件，也不清空历史考勤状态。

| 场景 | 界面表现 | 后台行为 | 考勤行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| RTSP 地址错误 | 连接失败与错误原因 | 停止读取，允许修改地址 | 不产生事件 |
| 网关短暂重启 | 显示重连中与次数 | 按间隔重试 | 不产生事件 |
| 恢复收到视频帧 | 显示已连接与 FPS | 重置错误计数 | 恢复识别 |
| 本地摄像头被占用 | 显示设备不可用 | 不阻塞 UI | 不产生事件 |
| 视频文件结束 | 显示回放完成 | 停止文件源或允许循环 | 按配置停止或演示重放 |

# 7. 人脸注册、识别决策与考勤状态机

## 7.1 注册策略

人员注册不应只把一张照片和一个工号写进数据库。建议在单人、清晰、尺寸合格的前提下采集多张有效样本，例如正脸与轻微左右转脸。第一版可以保存多份模板，不必立刻实现复杂的模板融合；后续可根据实测误识率决定是否引入质量评分和最佳模板选择。

注册前应检查工号唯一性、人脸是否存在、画面中是否只有一人、脸部尺寸是否足够、图像是否严重模糊。成功注册时应在同一事务中保存人员资料、模板索引和照片路径；真实图片本体保存在应用数据目录，不进入仓库。

## 7.2 识别结果与业务决策解耦

视频帧

→ 人脸检测

→ 特征提取

→ 最近模板匹配（得到候选人员 + 相似度）

→ 连续帧确认

→ 考勤规则与状态机

→ 事务写入考勤事件

| 识别情况 | 决策 | 是否落库 |
| --- | --- | --- |
| 未检测到人脸 | 保持预览，清理过期候选 | 否 |
| 相似度低于阈值 | 显示未知人员并记录可选运行计数 | 不写正式考勤 |
| 仅单帧匹配成功 | 进入待确认状态 | 否 |
| 连续 N 帧匹配同一人员 | 进入考勤规则判断 | 视状态决定 |
| 多人同时出现 | 提示单人站位，暂停自动考勤 | 否 |
| 人员已禁用 | 提示人员不可用 | 不写正式考勤 |
| 同类事件处于冷却时间 | 抑制重复，记录统计 | 可选写系统日志 |

## 7.3 考勤状态机

未签到 ── 首次稳定确认 ──► 已签到

已签到 ── 达到签退窗口 ──► 已签退

已签到 ── 未到签退窗口 ──► 忽略重复识别

已签退 ── 再次出现 ──► 默认不生成常规事件

第一版建议先做单班次场景：当天首次稳定确认生成签到；进入配置的签退窗口后稳定确认生成签退；其余识别只更新界面或记录为被抑制事件。跨天班、审批、补签、节假日和复杂排班应被列为后续功能，而不是占用第一版主线。

# 8. SQLite 数据模型、事务与隐私边界

SQLite 适合该项目的离线单机特性：不需要安装服务端，便于发布和备份，能够支持人员、模板、考勤事件和日志。为了从“简单插入记录”升级为可靠的事件账本，建议拆分以下数据表。

| 数据表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| person | employee_no、name、department、status | 人员基础资料；employee_no 建唯一索引。 |
| face_template | person_id、feature_blob、quality_score、photo_path | 一个人可保存多个模板与样本索引。 |
| attendance_event | event_uuid、person_id、event_type、event_time、score、snapshot_path | 不可随意覆盖的正式考勤事件账本。 |
| attendance_daily_state | person_id、business_date、check_in_event_id、check_out_event_id | 快速判断当天签到与签退状态。 |
| video_source | name、type、url_or_device、enabled | 本地设备、RTSP 与文件源配置。 |
| system_event | event_time、level、module、message、error_code | 断流、重连、模型错误、数据库异常等运行记录。 |
| schema_version | version、applied_at | 数据库迁移版本，避免升级破坏旧数据。 |

正式考勤写入至少应包含“插入 attendance_event、更新 attendance_daily_state、保存抓拍路径索引、写入必要系统日志”四类动作。它们应在同一个 SQLite 事务中提交。对 event_uuid 或业务唯一键建立唯一约束，保证程序崩溃重试时不会重复插入同一条考勤。所有 SQL 使用预编译参数，不拼接用户输入。

## 8.1 隐私与数据安全边界

测试仓库使用虚构人员、授权测试人员或占位数据；不提交真实人脸模板和完整考勤库。

抓拍图片和 SQLite 数据库存放在应用数据目录，路径通过配置统一管理。

README 说明数据保留策略，例如仅保留近期快照并支持管理员清理。

项目说明中明确当前不具备可靠活体检测，不将其宣传为高安全门禁。

演示视频中对非测试人员做人脸打码，避免无授权泄露。

# 9. 线程、队列、指标与错误处理

Qt UI 线程只负责响应用户操作和刷新界面；打开视频、读取 RTSP、执行人脸特征提取、数据库事务和文件写入都不能长期占用 UI 线程。当前工程已经建立了基础工作线程边界，下一阶段应把职责进一步拆清。

| 执行单元 | 主要职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| UI 线程 | 配置、预览刷新、人员管理、查询显示 | 不得执行阻塞读取、模型推理或数据库大查询。 |
| VideoSourceWorker | 读取本地设备、RTSP 或文件，输出最新帧 | 使用超时；断流后可停止并重连；队列不无限增长。 |
| RecognitionWorker | 检测、特征提取、模板比对 | 可降低采样频率；结果带 sequence 和 source_id。 |
| DecisionWorker | 连续确认、阈值、冷却、状态机 | 纯业务逻辑，尽量可单元测试。 |
| StorageWorker | SQLite 事务、快照与日志 | 失败可见；不在 UI 线程写盘。 |
| MetricsWorker | 帧率、耗时、错误、重连统计 | 定时汇总并向 UI 发送轻量状态。 |

视频分析应采用“最新帧优先”的队列策略。若识别慢于采集，继续堆积旧帧会导致用户看到数秒前的画面，并在恢复时写入过期事件。第一版可把采集到识别的队列控制在 1～2 帧，队列满时丢弃旧帧，只让识别线程处理最新画面。

建议记录 Preview FPS、Recognition FPS、平均识别耗时、P95 识别耗时、RTSP 重连次数、视频源离线时长、未知人员次数、重复事件抑制次数、数据库写入失败次数。不要在未实测前承诺具体毫秒数或高帧率；先实现可测量，再用数据决定优化方向。

# 10. 分阶段实施路线与验收标准

| 阶段 | 目标 | 主要工作 | 可验证验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：基线 | 让旧项目可维护、可运行 | 路径配置、模型检查、数据库修复、线程基础修复、构建与发布脚本 | 可编译、可启动、可初始化 SQLite、独立发布包可运行。 |
| 阶段 1：视频源 | 接入 RTSP 并解耦输入 | IVideoSource、本地/RTSP/文件三种适配、状态页、重连 | 可切换输入；断流不假死；恢复后继续预览。 |
| 阶段 2：识别决策 | 降低误识与重复事件 | 阈值、连续确认、多人拦截、冷却、未知人员状态 | 单帧不直接考勤；人员停留不重复打卡。 |
| 阶段 3：业务账本 | 形成可靠考勤闭环 | 迁移、事务、状态机、抓拍、查询和 CSV | 重启后状态正确；重复写入被拦截；可导出。 |
| 阶段 4：网关联动 | 完成端到端演示 | 对接 RK3568 RTSP、可选状态接口、故障联动 | 网关恢复后控制台恢复；断流期间不误记。 |
| 阶段 5：工程证据 | 让项目可投递、可答辩 | 测试、日志、指标、README、视频、简历素材 | 新环境可复现；有完整和故障演示。 |

推进原则是一次只完成一个可验收闭环。当前最适合开始的是阶段 1：视频源抽象与 RTSP 接入。它既不依赖先完成所有考勤业务，也能立刻解决“摄像头插在 RK3568 上、Windows 项目看不到”的现实问题。

# 11. 测试、演示、性能证据与仓库规范

## 11.1 必测场景

| 类别 | 最小测试集 |
| --- | --- |
| 视频输入 | 本地摄像头、RTSP 正常连接、错误地址、服务端停止、网络恢复、视频文件回放完成。 |
| 人员与识别 | 重复工号、已知人员、未知人员、低置信度、多人画面、人员禁用。 |
| 考勤逻辑 | 首次签到、签退窗口、同人连续停留、跨应用重启、同日重复事件。 |
| 存储 | 数据库不可写、快照写入失败、迁移升级、CSV 导出、真实数据不入仓库。 |
| 联动故障 | 网关摄像头断开、RTSP 服务停止、网线断开、网关恢复、控制台重连。 |

## 11.2 演示证据清单

一张双项目联动架构图：摄像头 → RK3568 网关 → RTSP → 考勤控制台 → SQLite 事件账本。

一段正常演示视频：选择 RTSP、预览、注册、稳定识别、签到、查询、CSV 导出。

一段故障演示视频：停止 RTSP 或拔出摄像头后显示断流，恢复后自动重连。

一张指标表：预览帧率、识别帧率、平均/P95 识别耗时、重连次数、重复事件抑制次数。

一份 README：依赖、模型放置方式、构建、运行、数据目录、配置、已知限制、复现步骤。

一组自动化或半自动回归测试：至少能用视频文件测试规则引擎和重复事件抑制。

仓库中应忽略运行数据库、照片、抓拍、构建目录、模型文件和本地依赖路径；保留 third_party.pri.example、配置样例和脚本。模型或 SDK 的许可证需要单独阅读，不能默认把第三方二进制和模型全部上传到公开仓库。

# 12. 简历表达、面试追问与最终价值判断

## 12.1 简历表达模板（仅在相应功能完成后使用）

项目：基于 RTSP 边缘视频源的离线人脸识别与考勤控制台

基于 C++/Qt 构建离线考勤控制台，抽象本地摄像头、RTSP 流和视频文件三类输入，支持视频源状态展示、断流检测和自动重连。

将人脸检测、特征匹配与考勤决策解耦，实现相似度阈值、连续帧确认、多人拦截和重复事件冷却，避免单帧误识和人员停留造成的重复打卡。

基于 SQLite 设计人员、模板、考勤事件和当日状态模型，使用事务与唯一事件标识保证事件幂等，支持抓拍留证、条件查询和 CSV 导出。

接入 RK3568 音视频网关输出的 RTSP 流完成端到端演示，将边缘视频输入转化为本地可审计的身份与考勤事件。

如果 RTSP、自动重连、连续帧确认或事务账本尚未实现，必须删除对应简历条目。项目介绍中最忌讳把设计文档、预期指标和未完成模块写成既成事实。

## 12.2 必须能够回答的追问

| 问题 | 应回答的核心 |
| --- | --- |
| 为什么控制台不自己推 RTSP？ | 网关负责媒体生产，控制台负责消费和业务决策；分层避免重复并降低耦合。 |
| 为什么单帧匹配不能直接考勤？ | 单帧受模糊、遮挡和相似度波动影响大，连续确认能降低偶发误判。 |
| 如何避免重复打卡？ | 业务状态机加冷却时间，数据库唯一事件标识提供最终兜底。 |
| RTSP 断流和未识别人脸有什么区别？ | 前者是输入源异常，后者是输入正常但没有合格匹配；状态和业务处理不同。 |
| 为什么用 SQLite？ | 单机离线、部署简单、事务足够，符合本项目规模；不为堆技术强上服务端数据库。 |
| 人脸安全能力有什么边界？ | 当前没有可靠活体检测，面向低风险离线考勤演示，不宣传为高安全门禁。 |

最终价值判断：原始项目只能说明你做过一个 Qt 桌面人脸识别应用；升级后的项目则能说明你理解边缘视频接入、线程边界、识别可信度、离线数据一致性和业务闭环。再与 RK3568 音视频网关组合后，可以形成“底层媒体数据面 + 上层身份业务控制面”的完整能力叙事。

# 13. 风险、成本控制与下一步执行清单

## 13.1 主要风险与对应策略

| 风险 | 表现 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| RTSP 解码兼容性 | 不同流地址、编码参数或网络环境导致无法打开 | 先用 ffplay/VLC 验证流，再接入控制台；保留文件源回归路径。 |
| 人脸误识或漏识 | 弱光、角度、模糊导致相似度波动 | 阈值配置、连续确认、单人站位、质量过滤，记录真实样本而不凭感觉调参。 |
| 项目范围失控 | 过早加入云端、多摄像头、活体检测、复杂排班 | 严格以阶段验收为准，第一版只交付单点离线闭环。 |
| 简历可信度不足 | 描述的组件多但没有运行证据 | 每完成一阶段就保存代码、截图、日志、测试数据和演示片段。 |
| 隐私数据泄露 | 真实脸图、特征库被上传或录屏泄露 | 使用测试数据，配置 .gitignore，演示素材打码，说明保留策略。 |

## 13.2 下一步执行顺序

保留当前 Qt 5.12 基线，不因升级方案而急于迁移 Qt6；先完成业务和架构升级。

实现 IVideoSource、LocalCameraSource、VideoFileSource，再实现 RtspSource。

增加视频源配置页、连接状态、断流提示和自动重连日志。

在没有 RK3568 或摄像头时，用本地视频文件完成首轮回归测试。

网关具备 RTSP 输出后，将控制台接入板端视频流，完成最小联动。

随后再实现连续帧确认、签到签退状态机、SQLite 事务账本与 CSV 导出。

每个阶段结束时补充 README、截图、日志和演示，不把证据工作拖到最后。